devs

The Amathys

Tu imaginación es lo primero

Auditoria y presupuesto web

-el setup-

Índice de contenidos

•Como Trabajamos•

•Definición y objetivos•

•Valores y diferenciación•

•keyword y research•

•Perfil del cliente•

•Estructura y prioridad de objetivos•

•Descripción técnica•

•Valoración económica•

•Fases del proyecto•

•Condiciones generales del servicio•

•Firma y Acuerdo•

**Como Trabajamos**

**Nuestra propuesta es única para cada cliente**. Basamos la toma de decisiones en cumplir los objetivos del negocio y por ello, si tiene otros presupuestos sobre la mesa, es nuestra prioridad informarle de que en The Amathys devs, las cosas se hacen de otra manera:

|  |
| --- |
| **DISEÑO A MEDIDA Y “SIN PLANTILLAS”**  Nuestros diseños se realizan desde cero para tu marca. No nos basamos en algo predefinido. Dispondrás de una web diseñada específicamente para tu negocio y sin limitaciones de diseño o funciones. |
| **NO HACEMOS “COPIA Y PEGA”**  Revisamos tus contenidos, te damos ideas, diseñamos y maquetamos cada sección con mimo. No nos dedicamos a copiar y pegar los contenidos que nos pases. |
| **LO HACEMOS FÁCIL**  Personalizamos un panel de control para que los elementos, servicios o productos tengan los campos que desees. De nuevo, sin limitaciones. Y enfocándonos en que sea sencillo de utilizar y actualizar. |
| **CUMPLIMOS OBJETIVOS**  Todo se enfoca en que vendas tu servicio o producto. No tomamos decisiones basadas en arbitrariedad. La consecución de objetivos es nuestra prioridad. |

**Definición y Objetivos**

Según lo expresado en las anteriores comunicaciones vía correo y brief de desarrollo se llevara a cabo una página web estilo. Como objetivo se tienen a las pequeñas y medianas empresas. El sitio web será responsive y deberá ser dinámica a redirecciones a redes sociales

**Valores y diferenciación**

Disponemos de un servicio técnico capaz de asesorar al cliente sobre la solución más adecuada, de manera que los clientes no satisfechos o que no consiguen el resultado que esperaban es mínimo. Este servicio es capaz de proyectar las ideas del cliente, adecuando todo y diseñando a medida, si es necesario cualquier tipo de accesorio o modificación.

A diferencia de otros competidores, no nos limitamos a la venta del producto, sino que nos centramos en que el resultado sea perfecto y la solución a medida para cada cliente.

**Keyword y Research**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Palabra Clave | Dificultad | Destino |
| Chica Fotografica | **Media** | **About** |
| Fotografía | **Alta** | **Home** |
| Fondo de escritorio | **Media** | **Portafolio** |
| Fotografo | **Alta** | **About** |
| Foto paisaje | **Media** | **Portafolio** |

**Perfil del Cliente**

* **Edad**: Entre 15 y 35 años
* **Ubicación**: Argentina
* **Nivel adquisitivo**: Medio - Alto
* **Nivel técnico**: Alto conocimiento de la tecnología
* **Intereses**: Videojuegos, fotografía, informática.
* **Particularidades**: disponen de poco tiempo, no son unos “manitas”, necesitan soluciones integrales.
* **Objetivos**: mejorar su imagen pública, ganar dinero y mejorar su reconocimiento como Fotografo
* **Hábitat**: Fotografia

**Estructura y prioridad de objetivos**

|  |  |
| --- | --- |
| Contenido | Objetivo |
| Inicio | Mostrar su producto |
| About | Informacion y servicios |
| Portafolio | Mostrar producto |
| Blog | Empatizacion con el cliente |
| Contact | Comunicación con Fotografo |

**Descripción técnica**

Desarrollo

Estructura de datos y tipo de contenido

|  |  |
| --- | --- |
| CPT | Campos |
| Index | •Título  •Carrusel de fotos  •NavBar |
| About | •NavBar  •Información y Servicios |
| Portafolio | •NavBar  •SubNavBar  •Galería de fotos |
| Blog | •NavBar  •Titulo  •Contenido  •Imágenes Destacadas |
| Contact | •NavBar  •Información  •Formulario |

**Diseño de la interfaz**

El diseño de la página web se realizará a medida. Toda decisión del diseñador se basará en el siguiente orden de prioridades:

1. Facilitar la consecución de objetivos
2. Transmitir los valores diferenciadores de la marca
3. Impedir el abandono del sitio web

Ninguna decisión se basará en gustos u opiniones personales. Si desea realizar cualquier indicación sobre el diseño, deberá realizarla y comentarla con el diseñador antes de comenzar con el desarrollo.

**Dominio y Hosting**

El dominio es la dirección web que proporcionará públicamente para poder acceder a su sitio. Por ejemplo: tupaginaweb.com. Además, es necesario que esté vinculado con un alojamiento (hosting); un espacio en la nube donde se alojarán los archivos de la página web y los correos electrónicos asociados al dominio.

El servicio de dominio y hosting lo provee una empresa externa especializada. Nuestra recomendación es la adquisición de un plan de dominio y hosting en XXXXXXXX [ENLACE].

El servicio de gestión de dominio y hosting ofrecido por The Amathys devs tiene como competencia la supervisión, comunicaciones con el proveedor, y la compra o renovación del mismo.

En ningún caso The Amathys devs se hará responsable de problemas originados por el proveedor del dominio o el alojamiento.

**Valoración económica**

**•** Desarrollo sitio web landingpage: $10.000

• Dominio web (5 años): $3.000

• Web host (1 año):$5.000

**FASES DEL PROYECTO**

**FASE 1 - Definición del proyecto**

Se realizará una sesión (online) de 1 hora de duración con el objetivo de matizar las tareas descritas en el presupuesto o añadir, modificar o eliminar cualquiera de ellas antes de dar comienzo al proyecto. En caso de que surja cualquier modificación, se actualizará el presente presupuesto. Una vez finalizada la sesión, se redactará un listado de recursos, documentos y material necesario para el desarrollo de la web. Este listado será enviado por correo electrónico al cliente.

**FASE 2  - Recopilación del material (15 días)**

Durante esta fase se recopilará el material necesario para el proyecto, solicitado tras la consultoría inicial. Le ayudaremos a organizar los contenidos y a recopilar los datos necesarios para poder realizar el desarrollo de su página web. Antes de dar comienzo esta fase, se le enviará un email con todo el material requerido.

**FASE 3  - Desarrollo (tiempo aproximado de 4 semanas)**

El desarrollo no comenzará hasta que La Máquina del Branding disponga de todo el material necesario ya que de ello dependerá el diseño y estructura de la página web.  Se realizará el desarrollo siguiendo los puntos descritos en el presupuesto y toda decisión del técnico deberá estar ligada al cumplimiento de objetivos.

**FASE 4 Presentación del proyecto**

Se realizará una segunda sesión (online) de 1 hora de duración donde se mostrará el proyecto final. Durante la sesión es posible que surjan modificaciones. Este presupuesto contempla los siguientes tipos de casos:

* Errores técnicos de funcionalidad, diseño o usabilidad
* Ausencia de elementos descritos en este presupuesto

Si surgieran nuevas funcionalidades o la modificación de funciones principales de la página que impliquen horas de desarrollo no contempladas anteriormente, se desarrollarán bajo un nuevo presupuesto.

**FASE 5 - Ajustes y modificaciones (1 semana)**

Se realizarán los ajustes solicitados tras la presentación del proyecto y se realizará una nueva demostración para dejar finalizado el desarrollo.

**FASE 6 - Fin de proyecto y formación**

Una vez finalizado el proyecto, se migrará al sitio final. Se procederá al cobro del importe restante del presupuesto. En ese momento el cliente recibirá los accesos para administrar el sitio web y podrá asistir a una formación online para que pueda gestionar correctamente la página web.

**CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO**

1. La aceptación de este presupuesto se realizará mediante la **firma y entrega del mismo** a la siguiente dirección:

Email: atencionalcliente@theamathys.com

1. Formas de pago de los servicios:  
   Servicios **no recurrentes**, de único pago
   * Adelanto del 50% al inicio del proyecto
   * Pago del 50% tras la realización del trabajo

Servicios **recurrentes** mensuales

* El servicio mensual se paga a mes vencido, durante la primera semana de cada mes.
* El servicio anual se paga por adelantado.

Transferencia Bancaria:  
C.C.C: XXXX XXXX XXXX XXXX  
IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXX  
Beneficiario: Camila Garnero|La factura se realizará y enviará tras la realización de cada pago.

1. Los servicios con **proveedores (como la impresión o el hosting)** deberán ser **abonados en su totalidad antes de hacer el pedido** al proveedor.
2. **Las comunicaciones se realizarán vía email** a la siguiente dirección de correo electrónico para que **consten por escrito** y evitar posibles malentendidos: atencionalcliente@theamathys.com
3. Este presupuesto y los precios descritos en él tienen una **validez de 30 días** desde la emisión del mismo.
4. Si por causas ajenas a La Máquina del Branding, el proyecto queda **pausado durante más de 20 días**, (falta de material por parte del cliente, emails sin respuesta, etc), queda totalmente invalidado el tiempo de producción previsto, quedando este sujeto a la carga de trabajo del momento en que el cliente decida retomar el proyecto, pasando así a la cola de proyectos.

**FIRMA Y ACUERDO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la empresa |  | Fecha |  |
| Responsable |  | CIF / NIF |  |
| FIRMA / SELLO |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRESUPUESTO WEB** | | | |
| **Servicio** | **Precio** | **Tiempo de ejecución (desde la recepción del 100% del material)** | **Contratado** |
| Desarrollo web | $10.000 | 4 semanas |  |
| Dominio Web | $3.000 | Una vez finalizado el desarrollo |  |
| Web Host | $5.000 | Una vez finalizado el desarrollo |  |
| Comienzo: a partir del 01 de enero (validez de 30 días desde la emisión) *Previo pago del adelanto y aceptación del presupuesto* | | | |